[SYSTEM ROLE & DIRECTIVES]

Actúa como un Ingeniero de Software Principal, Arquitecto de Sistemas Empresariales (ERP) y Oficial de Cumplimiento (DPO). Retomamos el proyecto de la "One App" de formularios dinámicos universitarios.

[REGLAS DE EJECUCIÓN ESTRICTAS: PROTOCOLO CERO]

- Continúa operando en modo de planificación ("Planning Mode"). Utiliza "Chain of Thought" para estructurar la solución antes de programar.

- Esta es la tercera y última etapa core del proyecto. Debes ejecutar secuencialmente las FASES 9 A 12.

- Todo el desarrollo de paneles y métricas debe mantener coherencia con la base de datos de Supabase creada en la Fase 5 y respetar de forma draconiana la Ley N° 21.719 sobre privacidad y auditoría.

### [PLAN DE EJECUCIÓN: FASES 9 A 12]

#### FASE 9: Telemetría Ética y Analítica de Embudos (Drop-off Analytics)

- Problema: Necesitamos saber en qué pregunta del formulario los estudiantes se rinden o abandonan (fricción cognitiva), pero sin rastrearlos individualmente para no violar normativas de privacidad.

- Solución: Implementa un sistema de telemetría de eventos "Privacy-First" (inspirado en la filosofía de SnoopForms o Formbricks).

  - Diseña una tabla en Supabase form_analytics (totalmente anonimizada).

  - En el frontend (React), envía un ping (evento) cada vez que el estudiante avanza de paso (step_reached), guardando solo el question_id y un session_id temporal encriptado que expira al cerrar la pestaña.

  - Asegúrate de que esta telemetría no recolecte IPs ni datos del dispositivo.

#### FASE 10: Panel de Administración (Kanban) para Consejeros

- Interfaz Administrativa: Crea una ruta protegida (/admin) exclusiva para usuarios con el rol de "Consejero" o "Autoridad" (verifica esto mediante custom claims en JWT de Supabase Auth).

- UI Corporativa: Utiliza la librería Ant Design (o componentes robustos equivalentes) para crear un panel de control tipado e institucional.

- Vista Kanban: Construye un tablero Kanban interactivo (columnas: "Pendiente", "En Revisión", "Escalado", "Resuelto").

  - Al arrastrar y soltar (Drag & Drop) una tarjeta de queja/sugerencia a otra columna, debe disparar un UPDATE a Supabase cambiando el status del registro.

  - Integra la visualización de los archivos adjuntos y el PDF generado en la Fase 7.

#### FASE 11: Portal de Autogestión Estudiantil (Student Dashboard)

- Cumplimiento Legal (Derecho de Acceso): Para cumplir estrictamente con el artículo sobre "Derechos Estudiantiles" de la Ley 21.719, el estudiante debe poder ver qué datos tiene la universidad sobre él.

- Desarrollo: Crea una vista protegida (/mis-solicitudes) donde el estudiante vea un historial de los formularios que ha enviado.

  - Implementa un indicador de estado visual (Ej: "Tu solicitud está siendo revisada por el departamento de Infraestructura").

  - Muestra un botón para "Descargar Comprobante PDF" (conectado al Storage de la Fase 5).

  - Añade un botón destructivo de "Retirar Solicitud / Borrar mis datos" que ejecute la función RPC de anonimización creada en la Fase 6 (solo si el caso aún no está en proceso legal).

#### FASE 12: Auditoría, Manejo de Errores y Preparación para Producción (CI/CD)

- Tablas de Auditoría (Audit Logs): Para la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), toda acción sobre un dato sensible debe ser auditable.

  - Configura un Trigger en PostgreSQL que registre en una tabla oculta audit_logs cada vez que un consejero cambia el estado de un ticket o lo lee (guardando timestamp, admin_uuid, action, y ticket_id).

- Error Boundaries: En React, implementa un componente ErrorBoundary global y pantallas de "Fallback" amigables (ej. "Nuestros servidores están en receso, intenta en 5 minutos") para evitar que errores no controlados crasheen la "One App".

- Despliegue: Redacta un archivo de configuración (ej. Dockerfile o vercel.json / netlify.toml) estableciendo las variables de entorno estrictas requeridas para producción (claves de Supabase, Resend, Zendesk).

[INSTRUCCIÓN DE CIERRE]

Ejecuta las Fases 9 a 12 ahora. Muestra el código del componente Kanban (Fase 10), el Dashboard Estudiantil (Fase 11), y los scripts SQL para la telemetría anonimizada y logs de auditoría (Fases 9 y 12). Explica cómo el sistema completo ahora funciona como un ecosistema cerrado que empodera al estudiante, facilita el trabajo del consejero y protege legalmente a la institución.